# 건축 프로젝트 분석 보고서: 삼척 스포츠 아카데미 복합센터

# 핵심 시설 리스트업

### 📝 Chain of Thought 기반 분석: 핵심 시설 리스트업

현재 단계는 프로젝트의 목표와 주어진 제약 조건에 기반하여 '삼척 스포츠 아카데미 복합센터'에 필요한 핵심 시설을 체계적으로 목록화하는 첫 번째 분석 블록입니다. 이전 블록이 없으므로, 제공된 원본 프로젝트 정보를 분석의 유일한 근거로 삼아 시설 요구사항을 도출합니다. 분석의 목표는 프로젝트의 비전인 '초·중·고 학생 대상 스포츠 특성화 교육'과 '지역 주민 생활체육 시설 겸용'이라는 두 가지 핵심 기능을 모두 충족시키는 시설 구성을 정의하는 것입니다. 이를 위해 학생 300명 수용, 동계·하계·해양 스포츠 프로그램 운영, 기숙사 포함 등의 명시적 요구사항을 바탕으로 시설의 종류, 규모, 우선순위를 논리적으로 추론하고 구조화된 체크리스트 형태로 제시하여 후속 설계 및 면적 배분 단계의 기초 자료로 활용될 수 있도록 하겠습니다.

### 1. 핵심 요구조건 요약 및 분석

프로젝트의 성공적인 시설 구성을 위해, 원본 문서에 명시된 핵심 요구조건을 요약하고 분석하는 것이 선행되어야 합니다. 본 프로젝트는 사용자(학생 300명 + 지역 주민), 프로그램(동계·하계·해양·구기 종목), 공간(건축면적 약 8,000㎡), 기능(교육+훈련+기숙+지역개방) 이라는 네 가지 핵심 요소를 중심으로 구성됩니다. 학생 300명을 위한 기숙 및 교육 기능은 시설의 기본 골격을 형성하며, 이는 전체 면적의 상당 부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 또한, 동해안과 산악지형을 활용하는 특화 종목(스키, 서핑 등)은 외부 연계 시설의 필요성을 암시하며, 구기종목과 수영은 복합센터 내부에 반드시 포함되어야 할 핵심 훈련 시설입니다. 건축면적 약 8,000㎡라는 제약은 모든 시설을 최상급으로 구축하기 어렵게 만들므로, 다목적 활용 및 공간 효율성을 극대화하는 설계 전략이 필수적입니다. 교육청과 체육회의 협력 운영 모델은 전문성과 공공성을 동시에 확보해야 함을 의미하며, 이는 시설 구성 시 전문가용 훈련 시설과 주민 친화적 편의 시설 간의 균형을 요구합니다.

| 구분 | 핵심 요구조건 | 분석 및 시사점 |
| --- | --- | --- |
| :--- | :--- | :--- |
| 사용자 | 학생 300명 (초·중·고) + 지역 주민 | 학생 전용 공간(기숙사, 강의실)과 주민 공유 공간(체육관, 수영장)의 명확한 동선 분리 및 보안 계획 필요. |
| 프로그램 | 동계(스키/스노보드), 해양(서핑/수영), 구기종목 | - 내부 필수: 수영장, 다목적 체육관- 외부 연계/내부 시뮬레이션: 스키, 서핑 (부지 내 직접 구현 어려움) |
| 공간 제약 | 대지 15,000㎡, 건축면적 약 8,000㎡ (지상3, 지하1) | 제한된 면적 내 필수 기능(훈련, 교육, 기숙)을 모두 수용하기 위한 시설의 다목적화 및 효율적 공간 배치 요구. |
| 핵심 기능 | 특성화 교육, 전문 선수 육성, 생활체육 겸용, 기숙 | 교육동, 훈련동, 기숙사동의 기능적 분리와 유기적 연결이 중요. '전문 선수 육성' 목표 달성을 위한 보조 시설(체력단련실, 재활실) 고려. |
| 운영 주체 | 교육청 + 체육회 협력 | 교육 프로그램의 안정적 운영과 지역 사회 개방이라는 두 가지 목표를 모두 만족시키는 시설 계획 필요. |

[표 해설]

위 표는 프로젝트의 기본 정보를 바탕으로 시설 계획의 방향성을 설정하기 위한 핵심 요구조건을 정리한 것입니다. 가장 중요한 점은 '학생 300명'과 '건축면적 약 8,000㎡'라는 구체적인 수치를 기반으로 시설의 규모와 종류를 현실적으로 저울질해야 한다는 것입니다. 예를 들어, 학생 300명을 위한 기숙사는 최소 150실(2인 1실 기준) 이상이 필요하며, 이는 상당한 면적을 차지하므로 다른 시설 계획에 직접적인 영향을 미칩니다. 또한, '동계 및 해양 스포츠' 프로그램은 문서에 명시된 지리적 이점(동해안, 산악지형)을 활용하는 외부 연계 프로그램으로 해석하는 것이 합리적입니다. 8,000㎡ 내에 인공 스키 슬로프나 파도풀을 만드는 것은 비현실적이므로, 대신 관련 이론 교육, 시뮬레이션 훈련, 장비 보관 및 유지보수 공간을 내부에 배치하는 방향으로 계획해야 합니다. 이처럼 주어진 조건을 명확히 분석함으로써, 우리는 제한된 자원 내에서 프로젝트 목표를 달성하기 위한 최적의 시설 포트폴리오를 구성할 수 있습니다.

### 2. 필수 시설 리스트업 (Priority: Essential)

프로젝트의 정체성과 핵심 목표 달성을 위해 반드시 구축되어야 하는 필수 시설 그룹입니다. 이 시설들은 '학생 300명의 교육 및 기숙', '특화 종목 훈련', '지역 주민 개방'이라는 문서의 명시적 요구사항을 직접적으로 충족시키기 위해 선정되었습니다. 예를 들어, '기숙사'와 '학생 식당'은 300명 학생의 생활을 위해 필수적이며, '다목적 체육관'과 '실내 수영장'은 구기종목 및 해양(수영) 프로그램 운영과 지역 주민 생활체육 지원이라는 두 가지 목표를 동시에 만족시키는 핵심 공간입니다. 이론 교육을 위한 '강의실' 또한 '스포츠 아카데미'라는 정체성에 부합하기 위해 반드시 필요합니다. 이 필수 시설들은 전체 건축면적의 대부분을 차지할 것으로 예상되며, 프로젝트의 성패를 좌우하는 기반이 됩니다.

| 시설명 (계층 구조) | 카테고리 | 목적 및 연계 프로그램 | 기준 규모/면적 (추정) | 우선순위 | 근거 (문서 기반) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 교육/생활 시설 |  |  |  |  |  |
| └ 기숙사 (남/여 분리) | 생활 | 학생 300명 상주 생활 지원 | 300명 수용 (2인 1실 기준 약 150실, 3,000㎡) | 최우선 | "학생 300명", "기숙사 시설 포함" |
| └ 학생/교직원 식당 | 생활 | 기숙 학생 및 교직원 식사 제공 | 150석 이상 동시 착석 가능 (500㎡) | 최우선 | "학생 300명" 수용에 따른 필수 부대시설 |
| └ 강의실 (이론/전략) | 교육 | 스포츠 이론, 전략, 어학 등 교육 | 30인실 5개 (총 150명 동시 수용, 400㎡) | 최우선 | "초·중·고 학생 대상 스포츠 특성화 교육 시설" |
| 훈련 시설 |  |  |  |  |  |
| └ 다목적 체육관 | 훈련 | 구기종목 훈련, 지역 주민 생활체육 | 국제규격 농구코트 1면 이상 (1,500㎡) | 최우선 | "구기종목", "지역 주민 생활체육 시설 겸용" |
| └ 실내 수영장 | 훈련 | 수영 훈련, 재활, 지역 주민 이용 | 25m 6레인 이상 (1,200㎡) | 최우선 | "해양스포츠(수영)", "지역 주민 생활체육 시설 겸용" |
| 운영/지원 시설 |  |  |  |  |  |
| └ 사무/운영 공간 | 운영 | 교육청/체육회 행정 및 시설 관리 | 사무실, 회의실 등 (200㎡) | 최우선 | "교육청 + 체육회 협력 운영" |
| └ 장비 보관/관리실 | 지원 | 종목별 훈련 장비 보관 및 유지보수 | 종목별 분리 공간 (300㎡) | 최우선 | 동계/해양/구기 등 다양한 장비 관리 필요 |

[표 해설]

위 표는 프로젝트의 기본 기능을 수행하기 위한 최소한의 필수 시설 목록을 보여줍니다. 각 시설의 선정 근거는 원본 문서에 명시된 '학생 300명', '기숙사', '특성화 교육', '특화 종목', '지역 주민 겸용' 등의 키워드에 직접적으로 연결됩니다. 특히 주목할 점은 규모 및 면적 추정치입니다. 기숙사는 학생 300명 전원 수용을 가정하여 2인 1실 기준 약 3,000㎡로 산정했으며, 이는 전체 건축면적(8,000㎡)의 약 37.5%에 해당하는 상당한 비중입니다. 다목적 체육관과 실내 수영장 역시 지역 주민 개방을 고려하여 표준 규격 이상으로 계획, 각각 1,500㎡와 1,200㎡로 추정했습니다. 이 세 가지 핵심 시설만으로도 추정 면적 합계가 5,700㎡에 달해, 나머지 시설을 2,300㎡ 내에 효율적으로 배치해야 하는 과제가 남습니다. 이는 설계 단계에서 공간의 다기능적 활용(예: 강의실을 커뮤니티 회의실로 활용)과 동선의 최적화가 매우 중요함을 시사합니다.

### 3. 권장 및 선택 시설 리스트업 (Priority: Recommended/Optional)

필수 시설만으로는 '전문 선수 육성'이라는 심화 목표를 달성하고 이용자의 만족도를 높이는 데 한계가 있습니다. 따라서 권장 및 선택 시설은 프로젝트의 질적 수준을 향상시키고 경쟁력을 강화하는 역할을 합니다. '권장' 시설은 전문성 강화(체력단련실, 재활치료실) 및 운영 효율성 증대(세미나실)를 위해 가급적 포함되어야 하는 항목들입니다. 예를 들어, '체력단련실'은 모든 종목 선수들의 기초 체력 향상을 위해 필수적이며, '재활치료실'은 부상 방지 및 관리를 통해 선수 생명을 연장시키는 중요한 역할을 합니다. '선택' 시설은 예산 및 공간 제약에 따라 추가적으로 고려할 수 있는 항목으로, 이용자 편의 증진(카페테리아)이나 프로그램 다양성 확보(실내 클라이밍장)에 기여합니다. 이러한 시설들은 프로젝트의 매력도를 높이고 장기적인 운영 활성화에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.

| 시설명 (계층 구조) | 카테고리 | 목적 및 연계 프로그램 | 기준 규모/면적 (추정) | 우선순위 | 근거 (추론 기반) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 훈련 보조 시설 |  |  |  |  |  |
| └ 체력단련실 (Fitness) | 훈련 보조 | 전문 선수 근력 및 기초체력 강화 | 50명 동시 이용 (300㎡) | 권장 | "전문 선수 육성" 목표 달성을 위한 필수 훈련 지원 |
| └ 재활/물리치료실 | 재활/의료 | 선수 부상 방지, 치료 및 재활 지원 | 치료 베드 4개, 재활기구 포함 (150㎡) | 권장 | "전문 선수 육성"을 위한 선수 관리 프로그램 지원 |
| └ 실내 시뮬레이션 훈련실 | 훈련 보조 | 동계(스키)/해양(서핑) 종목 지상 훈련 | 종목별 시뮬레이터 1~2대 (100㎡) | 권장 | 외부 연계 훈련의 효율성 증대 및 상시 훈련 지원 |
| 교육/편의 시설 |  |  |  |  |  |
| └ 다목적 세미나실/미디어실 | 교육 | 영상 분석, 전략 회의, 초청 강연 | 100석 규모 (150㎡) | 권장 | "특성화 교육" 프로그램의 질적 향상 |
| └ 도서/휴게 라운지 | 편의 | 학생 휴식, 학습 및 커뮤니티 공간 | 50석 규모 (200㎡) | 선택 | 기숙 생활 학생들의 정서적 안정 및 면학 분위기 조성 |
| └ 카페테리아/매점 | 편의 | 학생 및 지역 주민 대상 편의 제공 | 30석 규모 (100㎡) | 선택 | 시설 이용자 만족도 증진 및 커뮤니티 활성화 |
| └ 실내 클라이밍장 | 훈련 | 전신 근력 및 균형감각 훈련, 레저 | 폭 10m, 높이 8m (150㎡) | 선택 | 산악지형 활용 프로그램의 실내 연계 및 흥미 유발 |

[표 해설]

위 표의 권장 및 선택 시설은 프로젝트의 가치를 한 단계 높이기 위한 전략적 제안입니다. '권장'으로 분류된 체력단련실과 재활치료실은 '전문 선수 육성'이라는 목표를 단순한 구호가 아닌 실질적인 프로그램으로 만들기 위한 핵심 인프라입니다. 이 두 시설이 없다면, 아카데미는 단순 체육 교육 시설에 머무를 위험이 있습니다. 또한, '실내 시뮬레이션 훈련실'은 스키나 서핑처럼 외부 환경의 제약을 많이 받는 종목의 훈련 공백을 메워주고, 과학적인 데이터 분석을 가능하게 한다는 점에서 매우 효과적인 투자입니다. '선택' 시설들은 주로 이용자의 경험과 만족도에 초점을 맞춥니다. 예를 들어, '도서/휴게 라운지'는 300명의 학생들이 훈련 외 시간을 보내는 중요한 커뮤니티 공간이 될 수 있으며, '실내 클라이밍장'은 삼척의 산악 지형 특성을 실내로 가져와 프로그램의 매력도를 높이는 차별화 요소가 될 수 있습니다. 최종 결정은 한정된 예산과 면적(약 2,300㎡) 내에서 어떤 가치에 더 집중할 것인지에 대한 전략적 판단이 필요합니다.

### 4. 시설 구축 우선순위 및 의존 관계

시설 구축은 한정된 예산과 시간을 고려하여 단계적으로 진행하는 것이 효율적입니다. 프로젝트의 핵심 기능을 조기에 활성화하고 운영 안정성을 확보하기 위해 시설들을 논리적 순서와 의존 관계에 따라 그룹화했습니다. 1단계(Phase 1)는 아카데미의 문을 열기 위한 최소 필수 기능(교육, 생활, 기본 훈련)을 포함합니다. 기숙사와 식당 없이는 학생들을 수용할 수 없으며, 체육관과 강의실 없이는 교육 프로그램을 시작할 수 없습니다. 2단계(Phase 2)는 '전문 선수 육성'이라는 심화 목표를 달성하고 프로그램의 질을 높이는 전문 시설들로 구성됩니다. 1단계 시설이 안정적으로 운영되는 것을 전제로, 체력 및 재활 시설을 추가하여 전문성을 강화합니다. 3단계(Phase 3)는 운영 안정화 이후, 이용자 만족도 증대와 커뮤니티 활성화를 목표로 하는 편의 및 추가 시설을 고려하는 단계입니다.

| 구축 단계 | 핵심 시설군 | 포함 시설 예시 | 의존성 및 고려사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Phase 1 | 핵심 기능 (Core Function) | 기숙사, 식당, 강의실, 다목적 체육관, 실내 수영장, 사무/운영 공간 | - 프로젝트 시작을 위한 필수불가결한 시설 그룹.- 이 시설들이 완공되어야 학생 모집 및 기본 프로그램 운영 가능.- 전체 예산의 70~80%가 집중될 것으로 예상. |
| Phase 2 | 전문성 강화 (Specialization) | 체력단련실, 재활/물리치료실, 실내 시뮬레이션 훈련실, 다목적 세미나실 | - Phase 1의 시설 운영이 안정화된 후 추진.- '전문 선수 육성' 목표를 실질적으로 지원하는 시설.- 외부 전문가(트레이너, 치료사) 인력 확보 계획과 연계 필요. |
| Phase 3 | 가치 증대 (Value Add) | 도서/휴게 라운지, 카페테리아/매점, 실내 클라이밍장 | - 초기 운영 성과 및 추가 예산 확보 여부에 따라 결정.- 지역 주민 이용률 및 학생 만족도 데이터 기반으로 필요성 검토.- 시설의 장기적 매력도와 커뮤니티 허브 기능 강화에 기여. |

[표 해설]

이 단계별 구축 전략은 프로젝트의 리스크를 관리하고 실현 가능성을 높이는 데 목적이 있습니다. 1단계에 모든 자원을 집중하여 아카데미의 기본 골격을 완성함으로써, 최소한의 기능으로도 운영을 시작할 수 있는 기반을 마련합니다. 이는 초기 투자 부담을 줄이고, 운영을 통해 발생하는 피드백을 후속 단계 계획에 반영할 수 있는 장점이 있습니다. 예를 들어, 1단계 운영 후 특정 종목의 학생 비중이 예상보다 높다면, 2단계에서 해당 종목과 관련된 시뮬레이션 훈련실에 더 많은 투자를 결정할 수 있습니다. 또한, 지역 주민들의 수영장 이용률이 매우 높게 나타난다면, 3단계에서 탈의실이나 편의시설을 확장하는 계획을 세울 수 있습니다. 이처럼 단계적 접근은 유연한 의사결정을 가능하게 하며, 실제 수요에 기반한 효율적인 시설 확장을 유도하여 한정된 자원의 낭비를 최소화하는 합리적인 방안입니다.

### 5. 리스크 및 추가 검토 항목

현재까지의 분석은 제공된 문서에 기반하고 있으나, 성공적인 프로젝트 완수를 위해서는 몇 가지 불확실한 요소를 명확히 하고 추가적인 검증을 거쳐야 합니다. 이러한 리스크와 미정 항목들은 다음 설계 및 기획 단계에서 최우선적으로 다루어져야 할 과제들입니다. 특히, 가장 큰 불확실성은 '동계 및 해양 스포츠' 프로그램의 구체적인 실행 방식입니다. 이것이 외부 시설과의 연계인지, 혹은 부지 내에 최소한의 시설(예: 소규모 연습장)을 구축하는 것인지에 따라 공간 요구사항과 예산이 크게 달라질 수 있습니다. 또한, 지역 주민의 예상 이용 규모를 파악하지 못하면, 공용 시설의 용량(예: 주차장, 락커룸)을 적절하게 산정하기 어렵습니다. 이러한 정보의 부재는 과잉 또는 과소 설계로 이어져 운영 비효율을 초래할 수 있습니다.

| 항목 | 내용 및 불확실성 | 잠재적 영향 | 권장 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 외부 연계 프로그램 구체화 | 동계(스키/스노보드), 해양(서핑) 프로그램의 운영 방식 불명확. (외부 시설 임차 or 부지 내 시설 구축) | 부지 계획, 건축 설계(장비 보관/정비 공간 규모), 운영 예산에 결정적 영향. | 교육청/체육회와 협의하여 인근 스키장/해변과의 MOU 체결 등 구체적인 운영 방안 확정. |
| 지역 주민 수요 예측 | 지역 주민의 생활체육 시설 이용 규모 및 선호 프로그램에 대한 데이터 부재. | 공용 시설(체육관, 수영장, 주차장)의 적정 규모 산정 실패 시 혼잡 또는 비효율 발생 가능. | 삼척시 대상 설문조사 또는 공공체육시설 이용 데이터 분석을 통한 수요 예측. |
| 상세 교육 커리큘럼 | 초·중·고 학년별, 종목별 상세 교육 및 훈련 프로그램 미확정. | 필요한 강의실 수, 특수 훈련 공간의 종류 및 사양 결정의 어려움. | 교육청 주관으로 아카데미의 연간/학기별 상세 커리큘럼 초안 마련. |
| 총 사업 예산 범위 | 문서에 총 사업비 또는 시설 투자 가용 예산이 명시되지 않음. | 권장/선택 시설의 포함 여부 결정 및 전체적인 시설 수준(마감재, 장비 등) 설정의 기준 부재. | 프로젝트 발주처(교육청/체육회)를 통해 가용 예산의 범위를 확인하고, 이에 맞춘 시설 등급 설정. |

[표 해설]

위 표에 정리된 리스크들은 프로젝트의 불확실성을 관리하기 위한 핵심 점검 목록입니다. 이 항목들을 해결하지 않고 설계를 진행할 경우, 추후 막대한 설계 변경 비용이나 운영상의 문제를 야기할 수 있습니다. 특히 '외부 연계 프로그램 구체화'는 가장 시급하고 중요한 과제입니다. 만약 인근 스키장과 협력하는 것으로 결정된다면, 아카데미 내부에는 셔틀버스 승하차장, 대규모 장비 보관 및 건조/수리 공간이 필수적으로 요구될 것입니다. 반면, 부지 내 인공 슬로프를 고려한다면 토목 및 건축 비용이 기하급수적으로 증가하게 됩니다. 마찬가지로 '지역 주민 수요 예측'은 시설의 공공성을 실현하고 운영 수입을 확보하는 데 중요한 변수이므로, 데이터에 기반한 과학적인 접근이 필수적입니다. 따라서 다음 단계로 나아가기 전에, 위에 제시된 권장 조치들을 통해 각 항목의 불확실성을 해소하는 과정이 반드시 선행되어야 합니다.

# 시설별 면적 기준 조사

### **분석 개요: '시설별 면적 기준 조사' 종합 보고서**

본 문서는 '삼척 스포츠 아카데미 복합센터' 건립 프로젝트의 3단계 분석 중 두 번째 단계인 '시설별 면적 기준 조사'의 결과를 담고 있습니다. 첫 번째 단계인 '핵심 시설 리스트업'에서 도출된 시설 목록을 기반으로, 본 분석에서는 각 시설의 현실적인 면적 기준을 설정하는 것을 목표로 합니다. 이를 위해 국내외 유사 시설 사례, 관련 법규 및 국제 규격을 종합적으로 검토하여 최소, 권장, 최대 면적 범위를 제시합니다. 분석의 핵심은 프로젝트의 고유한 조건, 즉 문서에 명시된 '대지면적 15,000㎡', '건축면적 약 8,000㎡', '학생 300명 수용' 이라는 제약 조건 하에서, '동계·하계·해양 스포츠 통합 프로그램'과 '지역 주민 겸용' 이라는 목표를 달성할 수 있는 최적의 면적 기준을 찾는 것입니다. 본 보고서는 각 시설별 면적 산정의 구체적인 근거와 참고 사례를 제시하여, 다음 단계인 공간 계획 및 설계의 신뢰성 높은 기초 자료로 활용될 것입니다.

---

### **1. 핵심 훈련 시설 면적 기준**

핵심 훈련 시설은 프로젝트의 정체성을 규정하는 가장 중요한 공간입니다. 문서에 명시된 특화 종목인 '해양스포츠(수영)'와 '구기종목' 을 직접적으로 지원하기 위해 실내수영장과 다목적체육관이 필수적입니다. 이 시설들은 학생 300명의 전문 훈련뿐만 아니라, '지역 주민 생활체육 시설'로서의 기능을 겸해야 하므로, 국제 규격과 국내 생활체육시설 기준을 동시에 고려하여 면적을 산정해야 합니다. 특히, 제한된 총 건축면적 약 8,000㎡ 내에서 이 두 핵심 시설이 차지하는 비중이 매우 크므로, 효율적인 공간 활용과 가변성을 염두에 둔 면적 계획이 중요합니다. 아래 표는 국내외 공인 규격 및 유사 규모의 스포츠 아카데미 사례를 분석하여 도출한 면적 기준입니다.

| 시설 구분 | 최소 면적(㎡) | 권장 면적(㎡) | 최대 면적(㎡) | 산정 근거 및 참고 사례 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 실내수영장 | 1,500 | 2,000 | 2,800 | 최소: 25m x 6레인(375㎡) + 부대시설(탈의실, 샤워실, 장비실 등)권장: 50m x 8레인(1,050㎡) 또는 25m 풀 + 유아/재활풀참고: 진천선수촌(50m 규격풀), 국내 국민체육센터 표준 모델 |
| 다목적체육관 | 1,200 | 1,800 | 2,500 | 최소: 농구 코트 1면(420㎡) + 배드민턴 4면 겸용 + 부대시설권장: 농구 코트 2면 규모, 가변 좌석 포함참고: 대한체육회 표준 체육관 규격, 해외 기숙형 스포츠 스쿨 사례 |

[표 해설]

위 표는 핵심 훈련 시설의 면적 기준을 구체적인 수치로 제시하며, 각 범위 설정의 논리적 근거를 명확히 합니다. 실내수영장의 최소 면적인 1,500㎡는 25m 길이의 6레인 풀을 기본으로, 학생 300명 중 일부가 동시에 훈련하고 지역 주민이 이용할 수 있는 최소한의 규모를 상정한 것입니다. 반면, 권장 면적인 2,000㎡는 50m 공인 규격 풀을 설치하여 전문 선수 육성이라는 프로젝트 목표를 달성하거나, 25m 풀과 재활/보조 풀을 함께 두어 프로그램의 다양성을 확보하는 방안을 고려한 수치입니다. 다목적체육관의 경우, 최소 1,200㎡는 구기종목 훈련의 기본 단위인 농구 코트 1면과 필수 부대시설을 포함하며, 권장 면적인 1,800㎡는 여러 종목(농구, 배구, 배드민턴 등)이 동시에 진행되거나, 지역 행사를 유치할 수 있는 가변성을 확보하는 데 중점을 둡니다. 이 두 시설의 권장 면적을 합하면 약 3,800㎡로, 총 건축면적 8,000㎡의 약 47.5% 에 해당합니다. 이는 프로젝트의 스포츠 특성화라는 정체성을 강화하는 합리적인 배분이지만, 나머지 지원 및 주거 시설 면적에 상당한 제약을 가하므로, 설계 단계에서 다기능 공간 계획을 통한 면적 최적화가 필수적임을 시사합니다.

---

### **2. 특성화 및 지원 시설 면적 기준**

특성화 및 지원 시설은 핵심 훈련 시설의 기능을 보완하고 교육 프로그램의 질을 높이는 데 필수적입니다. '동계스포츠(스키, 스노보드)'와 '해양스포츠(서핑)' 와 같은 종목은 실제 훈련이 외부(산악, 해안)에서 이루어지지만, 연중 훈련을 위한 실내 체력단련실, 이론 교육을 위한 강의실, 장비 보관 및 정비를 위한 공간이 반드시 필요합니다. 또한, 부상 방지와 재활을 위한 전문적인 공간은 '전문 선수 육성'이라는 목표 달성에 핵심적인 역할을 합니다. 이 시설들은 학생 300명의 교육 및 훈련 스케줄에 맞춰 효율적으로 운영될 수 있도록 규모와 배치를 결정해야 합니다. 아래는 각 시설의 기능과 예상 이용자 수를 고려하여 산정한 면적 기준입니다.

| 시설 구분 | 최소 면적(㎡) | 권장 면적(㎡) | 최대 면적(㎡) | 산정 근거 및 참고 사례 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 체력단련실 (Fitness) | 300 | 500 | 800 | 최소: 유산소/웨이트 존 분리, 동시 30명 수용권장: 종목별 특화 트레이닝 존, 스트레칭/GX룸 포함참고: 대학 선수 트레이닝 센터, 상업 피트니스 클럽 모델 |
| 강의/세미나실 | 250 | 400 | 600 | 최소: 50인실 2개, 20인실 3개권장: 가변형 벽체를 활용한 대/중/소 강의실 구성참고: 교육청 학교시설 기준, 기업 연수원 시설 사례 |
| 장비 보관/정비실 | 150 | 250 | 400 | 최소: 스키/스노보드, 서핑보드 등 대형 장비 보관권장: 건조 및 정비(왁싱 등) 공간 포함근거: 특화 종목 장비의 부피와 유지보수 필요성 고려 |
| 의무/재활치료실 | 100 | 200 | 300 | 최소: 기본 처치실, 물리치료 베드 2-3개권장: 수중재활, 분석 장비 공간 포함참고: 전문 스포츠 구단 클럽하우스, 재활 전문 병원 |

[표 해설]

위 표는 훈련의 전문성과 교육의 효율성을 지원하기 위한 시설들의 면적 기준을 제시합니다. 체력단련실의 권장 면적 500㎡는 전체 학생 300명 중 약 50~60명이 동시에 이용 가능하며, 종목별 근력 강화, 유연성, 순발력 등 특화된 훈련이 가능한 공간을 확보하는 것을 목표로 합니다. 강의/세미나실은 권장 400㎡ 확보 시, 이론 교육, 영상 분석, 초청 강연 등 다양한 형태의 교육 프로그램을 유연하게 운영할 수 있습니다. 이는 '스포츠 아카데미'로서의 교육 기능을 강화하는 데 필수적입니다. 특히 주목할 점은 장비 보관/정비실입니다. 스키, 서핑보드 등은 부피가 크고 지속적인 관리가 필요하므로, 단순 보관을 넘어 건조 및 정비 기능까지 포함한 250㎡를 권장 면적으로 설정했습니다. 이는 '동계·해양 스포츠 통합 운영' 이라는 프로젝트의 특수성을 직접적으로 반영한 결과입니다. 이 지원 시설들의 권장 면적 총합은 1,350㎡로, 전체 건축면적의 약 17%를 차지합니다. 이는 핵심 훈련 시설과 주거 시설 사이에서 균형을 맞추어야 하는 중요한 영역임을 의미합니다.

---

### **3. 주거 및 공용 시설 면적 기준**

주거 및 공용 시설은 '기숙사 시설 포함' 이라는 프로젝트의 명시적 요구사항과 '학생 300명' 이라는 수용 인원을 기준으로 계획되어야 합니다. 기숙사는 학생들이 안정적인 환경에서 훈련에 집중할 수 있도록 하는 핵심 기반 시설이며, 식당, 휴게 공간 등은 학생들의 복지와 커뮤니티 형성에 직접적인 영향을 미칩니다. 이 시설들은 총 건축면적에서 가장 큰 비중을 차지할 가능성이 높기 때문에, 면적 효율성을 극대화하는 것이 프로젝트 성패의 관건이 될 수 있습니다. 1인당 법적 최소 면적 기준을 준수하면서도, 쾌적성과 사생활 보호를 고려한 적정 면적을 산출하는 것이 중요합니다.

| 시설 구분 | 최소 면적(㎡) | 권장 면적(㎡) | 최대 면적(㎡) | 산정 근거 및 참고 사례 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 기숙사 (300명) | 3,000 | 3,600 | 4,500 | 최소: 4인 1실 기준, 1인당 10㎡ (공용면적 포함)권장: 2인 1실 + 4인 1실 혼합, 1인당 12㎡참고: 대학 기숙사 및 유스호스텔 건축 기준 |
| 식당 및 주방 | 450 | 600 | 800 | 최소: 150석 (1/2 동시 식사), 1인당 1.5㎡ + 주방권장: 200석 (2/3 동시 식사), 1인당 1.8㎡ + 주방/창고참고: 단체급식시설 설계 기준 |
| 로비/라운지/기타 | 200 | 400 | 600 | 최소: 최소한의 동선 및 휴게 공간권장: 학습/휴게/커뮤니티 기능이 복합된 라운지근거: 학생 간 교류 및 안정적인 정서 함양 공간 필요 |
| 행정/사무 공간 | 150 | 250 | 350 | 최소: 운영 인력(교육청+체육회) 10명 기준권장: 회의실, 상담실 등 포함 15~20명 기준참고: 일반 사무실 1인당 점유면적 기준 |

[표 해설]

위 표에서 가장 주목해야 할 부분은 기숙사 면적입니다. 학생 300명을 수용하기 위한 권장 면적은 3,600㎡로, 이는 총 건축면적 8,000㎡의 45% 에 달하는 압도적인 비중입니다. 4인 1실 기준의 최소 면적(3,000㎡)을 적용하더라도 전체의 37.5%를 차지합니다. 이 수치는 기숙사 계획이 전체 프로젝트의 공간 배분을 좌우하는 핵심 변수임을 명확히 보여줍니다. 식당의 경우, 훈련 스케줄을 고려하여 최소 1/2 이상의 인원(150명)이 동시에 식사할 수 있는 공간을 확보하는 것이 필수적이므로, 주방 및 배선 공간을 포함하여 권장 600㎡를 산정했습니다. 주거 및 공용 시설의 권장 면적을 모두 합하면 4,850㎡에 이르며, 이는 다른 시설 면적을 심각하게 압박하는 요인으로 작용합니다. 따라서 설계 단계에서는 기숙사 모듈의 최적화, 가구 배치, 공용 공간의 다기능적 활용(예: 라운지와 스터디 카페 기능 결합) 등을 통해 면적 효율성을 높이는 방안을 최우선으로 검토해야 합니다.

---

### **4. 종합 면적 배분 및 위험 요소 분석**

지금까지 분석한 각 시설별 권장 면적을 종합하면, 프로젝트의 목표를 이상적으로 구현하기 위해 필요한 총면적과 주어진 제약 조건 사이의 간극을 명확히 파악할 수 있습니다. 이는 잠재적 위험 요소를 사전에 인지하고, 현실적인 대안을 모색하는 근거가 됩니다. 각 기능(훈련, 교육, 주거)이 조화롭게 작동하기 위한 면적 배분 시뮬레이션은 필수적이며, 우선순위에 따른 면적 조정 전략이 요구됩니다. 아래 표는 권장 면적 기준의 총합과 총 건축면적 8,000㎡ 와의 비교를 통해 위험 요소를 도출하고, 이에 대한 조정 방안을 제시합니다.

| 시설 영역 | 권장 면적 합계(㎡) | 전체 대비 비중(%) | 위험 요소 및 주의사항 | 면적 조정 방안 (대안 검토) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 핵심 훈련 시설 | 3,800 | 38.0% | 프로젝트 정체성과 직결되므로 축소 시 기능 저하 우려 | 다목적체육관의 가변성 극대화, 수영장 규격 재검토(50m→25m) |
| 특성화/지원 시설 | 1,350 | 13.5% | 과도한 축소는 프로그램의 질적 저하로 이어짐 | 강의실의 다목적 활용(영상분석실 겸용), 체력단련실과 재활치료실 연계 배치 |
| 주거/공용 시설 | 4,850 | 48.5% | 면적 초과(10,000㎡)의 핵심 원인. 학생 복지와 직결되어 축소 시 만족도 저하 | 기숙사 기준 변경(2인실→4인실 위주), 식당 운영 방식 변경(2부제→3부제) |
| 총합 (권장) | 10,000 | 125% | 주어진 건축면적(8,000㎡)을 2,000㎡ 초과 | 우선순위 설정 및 전반적인 '최소 면적' 기준 적용 검토 |

[표 해설]

[확장 사고 기반 분석]

# 시설별 면적 산정 보고서

### **삼척 스포츠 아카데미 복합센터: 시설별 면적 산정 및 단계별 개발 계획 보고서**

#### **서론: 최종 단계 분석의 목표와 접근 방식**

본 보고서는 '삼척 스포츠 아카데미 복합센터' 건립 프로젝트의 3단계 분석 중 마지막 단계인 '시설별 면적 산정 보고서'입니다. 이전 1단계 '핵심 시설 리스트업'과 2단계 '시설별 면적 기준 조사'의 결과를 종합하여, 프로젝트의 구체적인 공간 계획을 수립하는 것을 목표로 합니다. 본 분석은 문서에 명시된 대지면적 15,000㎡, 건축면적 약 8,000㎡, 학생 300명 수용이라는 핵심 제약 조건 하에서, '동계·하계·해양 스포츠 통합 프로그램' 및 '지역 주민 겸용'이라는 목표를 실현하기 위한 최적의 면적 배분 방안을 제시합니다. 공간 계획 분석가로서, 이전 단계에서 도출된 시설 목록과 면적 기준을 근거로 총면적을 산정하고, 현실적인 예산과 운영 계획을 고려한 시나리오별 비교 및 단계적 개발 전략을 제안하여, 향후 마스터플랜 설계의 구체적인 가이드라인을 제공하고자 합니다. 모든 산정 과정은 프로젝트 원본 정보에 기반한 논리적 추론을 통해 투명하게 제시될 것입니다.

---

### **1. 시설별 면적 산정 요약 및 기준 시나리오 분석**

프로젝트의 목표 달성을 위해 필수적인 시설들을 이전 단계의 분석 결과(핵심 시설 리스트업, 면적 기준 조사)를 바탕으로 구체화하고, 각 시설의 면적을 산정했습니다. '학생 300명' 수용을 위한 기숙사 및 교육 시설, '특화 종목(동계, 해양, 구기)' 훈련을 위한 전문 체육 시설, '지역 주민 겸용'을 위한 공용 시설을 균형 있게 고려하여 '권장(기준) 시나리오'를 구성했습니다. 이 시나리오는 총 건축면적 약 8,000㎡에 근접하는 7,950㎡로 계획되었으며, 이는 법정 공용면적(복도, 계단, 화장실 등)을 포함한 연면적(Gross Floor Area) 기준입니다. 각 시설의 면적은 관련 법규 및 유사 시설 사례를 참고하되, 본 프로젝트의 고유한 복합 기능(교육+훈련+주거+지역개방)을 최적으로 지원할 수 있는 규모로 조정되었습니다.

| 구분 | 세부 시설 | 수량 | 단위 면적(㎡) | 소계 면적(㎡) | 산정 근거 및 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| A. 전문 체육시설 | 다목적 체육관 (구기종목) | 1 | 1,500 | 1,500 | 농구, 배구 등 실내 구기종목 훈련 및 지역 주민 이용 |
|  | 실내 수영장 (25m, 6레인) | 1 | 1,200 | 1,200 | 해양스포츠 기초 훈련 및 생존수영 교육, 주민 개방 |
|  | 다목적 트레이닝 센터 | 1 | 600 | 600 | 동계스포츠 지상 훈련, 체력 단련, 피트니스 겸용 |
| B. 교육 및 지원시설 | 강의실 및 세미나실 | 5 | 80 | 400 | 학생 300명 대상 이론 교육 및 그룹 활동 공간 |
|  | 선수 재활/치료실 | 1 | 150 | 150 | 전문 선수 육성을 위한 필수 시설 |
|  | 식당 및 주방 | 1 | 500 | 500 | 학생 300명 및 교직원 동시 수용 규모 |
|  | 탈의실 및 샤워실 | 4 | 75 | 300 | 체육관, 수영장 등 시설별 남/녀 구분 배치 |
| C. 주거 및 편의시설 | 기숙사 (3인 1실 기준) | 100 | 25 | 2,500 | 문서 기반 '학생 300명 수용' 필수 조건 충족 |
|  | 휴게 라운지 | 2 | 100 | 200 | 층별 학생 휴식 및 커뮤니티 공간 |
| D. 행정 및 공용 공간 | 운영 사무실 | 1 | 150 | 150 | 교육청, 체육회 협력 운영 인력 근무 공간 |
|  | 로비, 복도, 기타 공용 | - | - | 450 | 전체 연면적의 약 6%를 공용 공간으로 산정 |
| 총계 |  |  |  | 7,950 | 목표 건축면적 약 8,000㎡에 부합 |

[표 해설]

위 표는 '삼척 스포츠 아카데미 복합센터'의 기준 시나리오에 따른 시설별 면적 산정 결과입니다. 총면적은 7,950㎡로, 프로젝트 문서에 명시된 '건축면적 약 8,000㎡' 목표에 근접하게 계획되었습니다. 면적 배분에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 기숙사(2,500㎡)로, 이는 '학생 300명 수용'이라는 프로젝트의 핵심 요구사항을 반영한 결과입니다. 전문 체육시설(총 3,300㎡)은 '동계·하계·해양 스포츠 통합 프로그램'과 '구기종목' 특성화를 위해 다목적 체육관, 실내 수영장, 트레이닝 센터로 구성하여 다양한 훈련 수요를 충족시키도록 했습니다. 특히 실내 수영장과 다목적 체육관은 '지역 주민 생활체육 시설 겸용' 목적을 달성하는 데 핵심적인 역할을 할 것입니다. 교육 및 지원시설(1,350㎡)은 선수들의 학업과 신체 관리를 체계적으로 지원하기 위해 필수적인 공간으로 구성되었습니다. 이처럼 각 시설의 면적은 프로젝트의 다차원적인 목표를 공간적으로 구현하기 위한 구체적인 수치이며, 향후 설계 단계에서 각 공간의 기능과 효율성을 극대화하는 기준으로 활용될 것입니다.

---

### **2. 예산 및 운영 전략에 따른 시나리오 비교 분석**

건축 프로젝트는 초기 투자비와 장기 운영 효율성 사이의 균형이 중요합니다. 따라서 단일 계획안이 아닌, 여러 대안을 비교 검토하여 최적의 의사결정을 지원할 필요가 있습니다. 이를 위해 앞서 제시한 '권장(기준) 시나리오'를 중심으로, 초기 예산 절감에 초점을 맞춘 '최소 시나리오'와 기능성 및 미래 확장성을 극대화한 '최대 시나리오'를 추가로 구성했습니다. 최소 시나리오는 필수 기능만 유지하여 총면적을 약 15% 축소했으며, 최대 시나리오는 전문 훈련 기능과 사용자 편의성을 강화하여 약 15% 확장하는 안입니다. 이 비교 분석은 프로젝트의 재정적 제약과 목표 수준에 따라 유연하게 적용할 수 있는 선택지를 제공하며, 각 시나리오의 장단점을 명확히 파악하게 해줍니다.

| 구분 | 최소 시나리오 (6,750㎡) | 권장 시나리오 (7,950㎡) | 최대 시나리오 (9,100㎡) | 시나리오별 특징 및 고려사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 총 건축면적 | 6,750 ㎡ | 7,950 ㎡ | 9,100 ㎡ | 예산 제약과 기능성 사이의 트레이드오프 관계 |
| 전문 체육시설 | 2,700 ㎡ | 3,300 ㎡ | 3,900 ㎡ | (최소) 수영장 레인 축소, 체육관 관람석 제외(최대) 가상현실(VR) 훈련실 등 특수 훈련 공간 추가 |
| 교육 및 지원시설 | 1,100 ㎡ | 1,350 ㎡ | 1,600 ㎡ | (최소) 강의실 통합 운영, 재활실 규모 축소(최대) 미디어 분석실, 대강당 추가 |
| 주거 및 편의시설 | 2,400 ㎡ | 2,700 ㎡ | 2,900 ㎡ | (최소) 기숙사 4인 1실 조정, 휴게공간 축소(최대) 1-2인실 추가, 커뮤니티 시설 강화 |
| 장점 | - 초기 건축비 절감- 필수 기능 중심 운영 | - 기능과 예산의 균형- 프로젝트 목표 최적 달성 | - 최고 수준의 훈련 환경- 사용자 만족도 극대화 | 각 시나리오는 프로젝트의 우선순위에 따라 선택 가능 |
| 단점 | - 지역 주민 이용 제한- 프로그램 다양성 한계 | - 일부 기능은 타협 필요- 표준적 시설 수준 | - 초기 투자비 증가- 운영비 부담 가중 | 최대 시나리오는 '건축면적 약 8,000㎡' 초과로, 예산 증액 또는 단계별 개발 필수 |

[표 해설]

위 표는 세 가지 개발 시나리오를 총면적과 핵심 기능별 면적 배분을 기준으로 비교한 것입니다. '권장 시나리오(7,950㎡)'는 주어진 예산과 목표 기능 간의 가장 합리적인 균형점입니다. 반면, '최소 시나리오(6,750㎡)'는 초기 투자비를 줄이는 데 유리하지만, 수영장 규모 축소 등으로 '지역 주민 겸용' 기능이 약화되고 프로그램의 질이 저하될 위험이 있습니다. 이는 장기적인 관점에서 시설의 활용도와 가치를 떨어뜨릴 수 있습니다. '최대 시나리오(9,100㎡)'는 VR 훈련실이나 미디어 분석실 같은 첨단 시설을 추가하여 선수 육성의 전문성을 극대화할 수 있지만, 문서에 명시된 '건축면적 약 8,000㎡'를 초과하므로 추가 예산 확보나 단계별 개발 계획으로의 전환이 반드시 필요합니다. 이 분석은 의사결정권자가 프로젝트의 재정 현실과 미래 비전 사이에서 어떤 가치에 우선순위를 둘지 판단하는 데 중요한 근거 자료를 제공합니다.

---

### **3. 단계별 개발 계획 및 우선순위 설정**

대규모 복합 시설은 한 번에 모든 것을 구축하기보다, 핵심 기능부터 단계적으로 개발하는 것이 예산 운용과 리스크 관리에 효율적입니다. '삼척 스포츠 아카데미 복합센터' 역시 이러한 단계별 접근법이 유효합니다. 1단계에서는 아카데미의 기본 운영에 필수적인 주거, 교육, 기초 훈련 시설을 우선적으로 구축합니다. 2단계에서는 전문 훈련 기능과 지역사회 개방 기능을 강화하고, 3단계에서는 장기적인 경쟁력 확보를 위한 특화 시설 및 편의시설을 확충하는 전략을 제안합니다. 이 계획은 초기 최소한의 투자로 프로젝트를 조기에 가동시키고, 운영을 통해 발생하는 피드백과 추가 재원을 바탕으로 점진적으로 시설을 완성해 나가는 안정적인 개발 모델입니다.

| 개발 단계 | 주요 시설 | 단계별 면적(㎡) | 누적 면적(㎡) | 개발 목표 및 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1단계 (핵심 기능) | - 기숙사 (2,500)- 식당 및 주방 (500)- 강의실 및 세미나실 (400)- 다목적 체육관 (1,500) | 4,900 | 4,900 | 목표: 아카데미 개원 및 학생 기본 생활/훈련우선순위: '학생 300명 수용' 및 기초 '구기종목' 훈련 |
| 2단계 (기능 확장) | - 실내 수영장 (1,200)- 다목적 트레이닝 센터 (600)- 선수 재활/치료실 (150)- 운영 사무실 (150) | 2,100 | 7,000 | 목표: 통합 프로그램 완성 및 지역 개방우선순위: '해양/동계 스포츠' 훈련 및 '지역 주민 겸용' |
| 3단계 (고도화) | - 휴게 라운지 (200)- 탈의실 및 샤워실 추가 (150)- 공용 공간 확장 (600) | 950 | 7,950 | 목표: 사용자 편의성 증대 및 시설 완성우선순위: 커뮤니티 활성화 및 운영 안정화 |
| 장기 확장 (선택) | - VR 훈련실, 미디어 분석실 등- 야외 훈련 시설 | (별도 계획) | 7,950+ | 목표: 미래 스포츠 기술 도입 및 경쟁력 강화우선순위: 예산 확보 및 수요에 따른 추가 개발 |

[표 해설]

본 단계별 개발 계획은 한정된 예산을 효율적으로 활용하여 프로젝트를 안정적으로 추진하기 위한 로드맵입니다. 1단계(4,900㎡)는 프로젝트의 가장 시급하고 핵심적인 목표인 '학생 300명 수용'과 기본 교육/훈련 기능에 집중합니다. 기숙사와 식당, 강의실, 그리고 활용도가 높은 다목적 체육관을 우선 건설하여 최소한의 시설로 아카데미 운영을 시작할 수 있습니다. 2단계(누적 7,000㎡)에서는 실내 수영장과 트레이닝 센터를 추가하여 '동계·하계·해양 스포츠 통합 프로그램'의 완성도를 높이고, 동시에 '지역 주민 겸용' 약속을 이행합니다. 마지막 3단계(누적 7,950㎡)는 편의시설과 공용 공간을 확충하여 시설 전체의 완성도를 높이는 단계입니다. 이처럼 단계별로 목표를 명확히 설정하고 시설을 구축해 나감으로써, 초기 투자 부담을 줄이고 각 단계의 성과를 바탕으로 다음 단계의 동력을 확보하는 선순환 구조를 만들 수 있습니다.

---

### **4. 여유부지 활용 및 장기 확장 전략**

프로젝트 문서에 따르면 대지면적은 15,000㎡이며, 건축물의 바닥 면적인 건폐면적은 총 건축면적 8,000㎡를 3개 층으로 배분한다고 가정할 때 약 2,700㎡ 내외로 추정됩니다. (건폐율 약 18%). 이는 약 12,300㎡에 달하는 광활한 외부 공간(여유부지)을 확보할 수 있음을 의미합니다. 이 여유부지는 단순한 공지가 아니라, 실내 시설과 연계하여 시너지를 창출하고 프로젝트의 가치를 극대화할 수 있는 잠재력 높은 자산입니다. 특히 '동해안 인접, 산악지형 활용 가능'이라는 입지적 특성을 적극 활용하여, 실내에서 불가능한 훈련 프로그램을 보완하고 지역 주민들을 위한 열린 공간을 제공하는 방향으로 계획해야 합니다.

| 구분 | 활용 방안 | 면적(㎡) (예시) | 연계 시설 및 기대효과 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| A. 야외 훈련시설 | - 다목적 운동장 (축구, 육상)- 풋살장 또는 테니스 코트- 암벽 등반 시설 | 7,000 | - 다목적 체육관, 트레이닝 센터- 효과: 하계 스포츠 및 구기종목 훈련 강화, 기초체력 향상 | 지역 주민 개방을 통해 활용도 극대화 |
| B. 특화 및 휴게공간 | - 모래사장 (비치발리볼 등)- 산책로 및 조경 공간- 야외 휴게 데크 | 3,000 | - 실내 수영장, 기숙사, 식당- 효과: 해양스포츠 연계 훈련, 학생 정서 안정 및 커뮤니티 활성화 | '동해안 인접' 특성 활용 |
| C. 장기 확장 부지 | - 제2훈련관 또는 기숙사 증축- 전문 종목 특화 훈련장 | 2,300 | - 기존 모든 시설- 효과: 미래 수요 변화에 유연하게 대응, 시설 경쟁력 지속 확보 | 초기 계획 시 기반시설(전기, 통신, 상하수도) 사전 매설 필요 |
| 총계 |  | 12,300 |  | 대지면적 15,000㎡ - 건폐면적 2,700㎡ = 12,300㎡ |

[표 해설]

위 표는 약 12,300㎡의 여유부지를 체계적으로 활용하기 위한 전략을 제시합니다. 가장 큰 면적(7,000㎡)을 야외 훈련시설에 할당하여, 실내 시설만으로는 부족한 육상, 축구 등 하계 스포츠 훈련을 지원하고, 지역 주민들이 자유롭게 이용할 수 있는 생활체육 공간을 제공합니다. 이는 '지역 주민 겸용'이라는 목표를 실질적으로 구현하는 중요한 요소입니다. 또한, '동해안 인접'이라는 지리적 이점을 살려 모래사장을 조성하면 비치발리볼 등 특색 있는 해양 스포츠 프로그램을 운영할 수 있습니다. 약 2,300㎡는 장기 확장 부지로 남겨두어, 미래에 학생 수가 증가하거나 새로운 스포츠 종목이 부상할 때 유연하게 대처할 수 있는 기반을 마련하는 것이 중요합니다. 이처럼 여유부지를 단기적 활용(훈련, 휴게)과 장기적 비전(확장)을 모두 고려하여 계획함으로써, '삼척 스포츠 아카데미 복합센터'는 지속가능한 성장이 가능한 공간으로 자리매김할 수 있을 것입니다.